
安徽锦翔驰塑业有限公司“塑料编织袋（OPP膜彩印袋）扩建项目”变更报告竣工环境保护验收意见
2018年10月30日，安徽锦翔驰塑业有限公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，主持召开了安徽锦翔驰塑业有限公司“塑料编织袋（OPP膜彩印袋）扩建项目”变更报告竣工环境保护验收会议，项目验收监测报告编制单位安徽美星源环保工程有限公司及邀请的专家代表等共6名参加了检查验收（名单附后）。与会代表严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批文件要求，现场查看了项目有关环境保护措施，听取了建设单位关于项目“三同时”执行情况的介绍，验收监测报告编制单位关于验收监测情况的汇报，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

1 工程建设基本情况
1.1 主要建设工程内容

（1）建设位置：项目位于合肥循环经济示范园纬五路上。

（2）项目名称；“塑料编织袋（OPP膜彩印袋）扩建项目”变更报告。

（3）工程规模：项目为“塑料编织袋（OPP膜彩印袋）扩建项目”变更报告，通过与项目建设方确认和现场勘察，确定安徽省锦翔驰塑业有限公司目前日生产塑料编织袋为1.25亿条/a，塑料颗粒为3200t/a。
1.2 建设过程及环保审批情况

 　 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，安徽锦翔驰塑业有限公司于2015年9月委托合肥市环保科学研究所编制完成该项目环境影响报告书，并在完成环境影响报告书编制后，报送肥东县环境保护局，2016年6月1日肥东县环境保护局以东建审字[2016]98号文予以批复；2016年8月委托巢湖中环环境科学研究所编制完成该变更环境影响报告表，2017年3月15日肥东县环境保护局以东建审字[2017]52号文予以批复。

1.3 投资情况

项目计划总投资12000万元，实际总投资1118万元，其中环保投资为56.5万元，占总投资的5.05%；
1.4 验收范围

本次验收范围为安徽锦翔驰塑业有限公司“塑料编织袋（OPP膜彩印袋）扩建项目”变更报告的生产工艺、生产设备及配套的环保设施。
2 工程变动情况

本次验收对变更报告内容进行验收，项目实际建设情况与变更报告中比较，变动情况如下:

　　1、变更报告中项目废水共4项:职工生活污水、食堂废水、生产车间保洁废水塑料造粒、拉丝循环冷却水，其中食堂废水、保洁废水经隔油池处理后与生活污水同排入污水处理站处理。现项目实际情况为:无保洁废水，食堂废水和生活污水一同排入收集池内，由联熹（合肥）污水处理有限公司定期拉走处理。

　　2、变更报告中，拉丝工序和造粒工序分别通过一套活性炭处理装置处理，然后通过15m高排气筒排放，实际情况为拉丝、造粒通过一套活性炭处理装置处理，通过1根15m高排气筒外排。

　　其他基本按照环评及批复要求建设，项目无重大变动。

3 环境保护设施建设情况

3.1 废水

项目产生的废水主要为办公废水和食堂废水，一同进入收集池内，由联熹（合肥）污水处理有限公司定期拉走处理。接管证明及雨、污水管网图见附件。
3.2 废气

本项目生产过程中产生的废气主要为拌料工序产生的粉尘、拉丝废气（非甲烷总烃）、切印覆膜废气（非甲烷总烃）、塑料破碎熔融、挤出造粒废气（非甲烷总烃）、滤网处理产生的有机废气。
拌料粉尘

　　　　设置密封集气房以及集气罩，粉尘经滤筒除尘器除尘后经1#排气筒（15m）排气筒排放；

拉丝、造粒、滤网工序的有机废气

　　　拉丝、造粒、滤网处理上方分别设置集气罩，通过引风机对产生的非甲烷总烃进行收集，然后通过一套活性炭吸附装置处理后通过2#排气筒（15m）排气筒排放，未被收集的部分有机废气以无组织的形式外排；
切印覆膜工序非甲烷总烃

切印以及覆膜工序上方设置集气罩，通过引风机对产生的非甲烷总烃进行收集，然后通过二级活性炭吸附装置处理后通过3#排气筒（15m）排气筒排放.

3.3 噪声

项目噪声主要来自拉丝机、圆织机、切印机等产生的噪声，以及引风机、排风扇等设备噪声，企业通过合理布局厂区总平面布置，选用低噪声设备，并采取减振、消声、隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放达标。
3.4 固体废物

本项目产生的固废主要为：生活垃圾和工业固废。
其中生活垃圾收集后由当地市容部分统一收集；包装袋、分拣出来不能再生的废塑料、边角料等一般固废由物资回收部门回收使用；活性炭废气处理装置产生的废活性炭、废油墨、废油墨桶等危险废物由安徽浩悦环境科技有限责任公司处理处置。

企业已按规定设置了一间危废暂存间，大小为20m2，位于厂区东南角，地面已按规定做防腐防渗处理，门口已设置标识，各类危险废物分类存放。
4 污染物排放情况

4.1 废气
经过两天监测，有组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015中相关标准（颗粒物：30mg/m3；非甲烷总烃：100mg/m3）。

无组织废气非甲烷总烃厂界浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》

（GB31572-2015）中相关标准（周界外浓度最高点:非甲烷总烃：4.0mg/m3）

4.2 厂界环境噪声

经过两天监测，项目厂界昼间噪声值范围:45.6-54.5dB（A）项目东、西、南、

北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

5 验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目不存在验收不合格情形，故同意本项目通过验收。

6 后续要求

1、加强日常环境管理，提高环境意识，确保环保设施运转正常及有关环保措施和制度的贯彻落实。

2、生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。

3、加强风险防范管理，制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

7 验收人员信息                           

专家组名单见附件

安徽锦翔驰塑业有限公司
2018年10月30日

[image: image1.jpg]RWERIR

fisn | wnsne COPPRBSEIE) b I FL TR AR S 5

#Ret@ | 20185 104 30 0

swns | Py woylng

) s iy wh wig
YR e Z I W
Ao e | w3 | sprefif
3 o [P %

! 2 B2







